**Harmonogram wdrażania dostępności**

**Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe Gliwicach**

**Data opracowania: 01.10.2020 r.**

Aktualizacja: 05 KWIETNIA 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostępność** | **Działanie** | **Zalecenia do wdrożenia** | **Stan realizacji** | **UWAGI** | **KO** | **Termin** | **Koszt** | **Inne** |
| **Architektoniczna** | **Wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne (poruszanie się po piętrach i między piętrami), otoczenie budynku** | **Informacja o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych,** | **TAK** |  | **WIF** | **-** | **-** | Dodatkowe miejsce parkingowe usytuowane od frontu budynku (od ulicy Zygmunta Starego) |
| **Winda samoobsługowa** | **NIE** | **Aktualna winda (platforma) wymaga wymiany, warianty brane pod uwagę:**   1. **Wymiana na analogiczną** 2. **Wymiana na nową, samoobsługową na miejsce istniejącej,** 3. **Wymiana na nową, samoobsługową, do III p.** | **WIF** | **2022-2025** | **-** | **-** |
| **Oznakowanie ostrzegawcze szyb (pasy w kontrastowym kolorze na wys. 85-105 cm),** | **TAK** | **Wejście główne, wejście do WKT** | **WIF** | **zrealizowane** |  |  |
| **Oznakowanie ostrzegawcze schodów (pierwszy i ostatni stopień w biegu w kontrastowym kolorze)** | **TAK** | **Dot. całego budynku** | **WIF** | **zrealizowane** |  |  |
| **Toaleta dla osób niepełnosprawnych (bez samozamykacza, z alarmem)**  **Przewijak dla dzieci\*** | **CZĘŚCIOWO** | **Samozamykacz utrudnia otwieranie drzwi osobom na wózkach i niepełnosprawnościami rąk,**  **Rozważyć zainstalowanie alarmu**  **\*do deklaracji dostępności** | **WIF** | **Do realizacji w ramach projektu**  **„Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”**  **II kw. 2022 r.** |  |  |
| **Wydzielone miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych na parterze budynku** | **TAK** | **Lada BOK jest na zbyt wysokim poziomie, brak miejsca dostępnego do wypełnienia wniosku dla osób na wózkach i niskiego wzrostu** | **WIF/WOK** | **zrealizowane** | |  |
| **Linie prowadzące, pola uwagi** | **NIE** | **Linie prowadzącą od wejścia głównego do biura obsługi klienta** | **WIF/WOK** | **Docelowo linie i pola uwagi do pokoju obsługi osób niepełnosprawnych**  **Budżet na 2021/2022 r.** | |  |
| **Umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem pomieszczeń technicznych,** | **Platformy przyschodowe dla osób niepełnosprawnych, podjazdy, winda** | **TAK** | **Sprawdzić oznakowanie** | **WIF** | **Oznakowanie sprawdzone**  **+ dodane oznakowanie budynku (ulica + numer)**  **zrealizowane** |  |  |
| **Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy** | **W holu wejściowym – tablica informacyjna (w formie tablicy, ekranu) przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń, toalet (infokiosk, pracownik, plan tyflograficzny – czyli dotykowy)** | **CZĘŚCIOWO** | **Tablica kierunkowa w wydziałami i numerami pokoi jest, informacji głosowej udziela pracownik PCZK,** | **WIF/WZK** | **.** |  |  |
| **Nawigacja wewnątrz budynku szczególnie ważna dla osób z wadami wzroku lub słuchu,** | **Oznakowanie dojścia do windy w bezpośrednim otoczeniu jak i w informacji o rozkładzie budynku** | **TAK** | **j.w.** | **WIF** | **Posiadamy oznakowanie w postaci piktogramów, brak w Braill’u**  **Realizacja 2022 r.** |  |  |
|  | **Oznakowanie w Braill’u, KOD QR, (poręcze, tabliczki z wydziałem i numerem pokoju, toaleta, itp.)** | **NIE**  **W realizacji** |  | **WIF** | **Realizacja 2022/2023** |  |  |
| **Wejście do budynku z psem asystującym wraz z oznakowaniem** | **Oznakowanie piktogramami:**  **- pies asystujący,** | **TAK** | **Informacja na drzwiach wejściowych (piktogram)**  **Piktogram do pętli indukcyjnej – przy zakupie pętli** | **WIF/WOK** | **Zrealizowane** |  |  |
| **Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji,** | **Plan ewakuacji indywidualnej (dla osób z zewnątrz oraz pracowników),** | **TAK** | **Czy jest określony plan ewakuacji pracowników niepełnosprawnych ?** | **WIF/WOK/WZK** |  | |  |
|  | **Urządzenia emitujące pulsujący sygnał dźwiękowy oraz świetlny, również w pomieszczeniach gdzie przebywają pracownicy, komunikat głosowy nakazujący opuścić budynek oraz tablice świetlne z tym komunikatem,** | **CZĘŚCIOWO** | **Do rozważenia w przyszłości** | **WIF/WZK** |  |
|  | **Wózki ewakuacyjne przy schodach,** | **CZĘŚCIOWO** | **Wózki, nosze, coś co ułatwiłoby ewakuację osób (klientów) niepełnosprawnych, starszych itp.** | **WIF/WZK** | **Do realizacji w ramach projektu**  **„Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”**  **II kw. 2022 r.** | |  |
| **Konsultacja**  **cyfrowa** | **Standard WCAG 2.1** |  | **CZĘŚCIOWO** |  | **BRI-ICT** | **II kw. 2022 r.** |  |  |
| **Obowiązek zapewnienia dostępności stron i aplikacji mobilnych w zakresie:** | **Strony podmiotowej BIP,**  **Narzędzi kontaktowych,(formularze, wideotłumacza języka migowego),**  **Nawigacja,**  **Deklaracja dostępności,**  **Multimedia,**  **Informacja dotycząca sytuacji kryzysowych,**  **Dokumentów urzędowych,** | **CZĘŚCIOWO** | **Wideotłumacz języka migowego oraz film na stronę www – zapewnione przez usługę wykupioną** | **BRI-ICT/WOK** | **II kw. 2022 r.** |  |  |
|  | **Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności,  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz w tekście łatwym do czytania ETR (easy to read)** | **CZĘŚCIOWO** |  | **BRI-ICT** | **II kw. 2022 r.** |  |  |
| **Konsultacja informacyjno-komunikacyjna** | **Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się** | **Instalacja urządzeń do obsługi osób słabosłyszących (pętla indukcyjna),** | **CZĘŚCIOWO**  **(montaż pętli indukcyjnej na gotowym stanowisku BOK I PCZK** | **Pętla w wersji stanowiskowej lub przenośnej** | **WOK** | **Do realizacji w ramach projektu**  **„Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”**  **II kw. 2022 r.** | |  |
|  | **Tłumacz PJM online** | **TAK** | **Abonament miesięczny, usługa dostępna online przez www (np. na tablecie)** |  | **zrealizowane** | |  |
| **Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji  z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku,** |  | **TAK** | **Zapis w deklaracji dostępności** | **WOK** | **zrealizowane** | |  |
|  | **Tryb skargowy** |  | **TAK** | **Zapis w deklaracji dostępności**  **PROCEDURA SKARGOWA** | **WOK** | **zrealizowane** | |  |