**Harmonogram wdrażania dostępności**

**Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe Gliwicach**

**Data opracowania: 01.10.2020 r.**

Aktualizacja: 05 KWIETNIA 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostępność** | **Działanie** | **Zalecenia do wdrożenia** | **Stan realizacji** | **UWAGI** | **KO** | **Termin** | **Koszt** | **Inne** |
| **Architektoniczna**  | **Wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne (poruszanie się po piętrach i między piętrami), otoczenie budynku** | **Informacja o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych,** | **TAK** |  | **WIF** | **-** | **-** | Dodatkowe miejsce parkingowe usytuowane od frontu budynku (od ulicy Zygmunta Starego) |
| **Winda samoobsługowa**  | **NIE** | **Aktualna winda (platforma) wymaga wymiany, warianty brane pod uwagę:** 1. **Wymiana na analogiczną**
2. **Wymiana na nową, samoobsługową na miejsce istniejącej,**
3. **Wymiana na nową, samoobsługową, do III p.**
 | **WIF** | **2022-2025**  | **-** | **-** |
| **Oznakowanie ostrzegawcze szyb (pasy w kontrastowym kolorze na wys. 85-105 cm),** | **TAK** | **Wejście główne, wejście do WKT** | **WIF** | **zrealizowane** |  |  |
| **Oznakowanie ostrzegawcze schodów (pierwszy i ostatni stopień w biegu w kontrastowym kolorze)** | **TAK** | **Dot. całego budynku**  | **WIF** | **zrealizowane** |  |  |
| **Toaleta dla osób niepełnosprawnych (bez samozamykacza, z alarmem)****Przewijak dla dzieci\*** | **CZĘŚCIOWO** | **Samozamykacz utrudnia otwieranie drzwi osobom na wózkach i niepełnosprawnościami rąk,** **Rozważyć zainstalowanie alarmu** **\*do deklaracji dostępności**  | **WIF**  | **Do realizacji w ramach projektu** **„Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”****II kw. 2022 r.** |  |  |
| **Wydzielone miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych na parterze budynku**  | **TAK** | **Lada BOK jest na zbyt wysokim poziomie, brak miejsca dostępnego do wypełnienia wniosku dla osób na wózkach i niskiego wzrostu** | **WIF/WOK** | **zrealizowane**  |  |
| **Linie prowadzące, pola uwagi** | **NIE** | **Linie prowadzącą od wejścia głównego do biura obsługi klienta**  | **WIF/WOK** | **Docelowo linie i pola uwagi do pokoju obsługi osób niepełnosprawnych** **Budżet na 2021/2022 r.**  |  |
| **Umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem pomieszczeń technicznych,** | **Platformy przyschodowe dla osób niepełnosprawnych, podjazdy, winda**  | **TAK** | **Sprawdzić oznakowanie** | **WIF** | **Oznakowanie sprawdzone** **+ dodane oznakowanie budynku (ulica + numer)****zrealizowane** |  |  |
| **Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy** | **W holu wejściowym – tablica informacyjna (w formie tablicy, ekranu) przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń, toalet (infokiosk, pracownik, plan tyflograficzny – czyli dotykowy)** | **CZĘŚCIOWO** | **Tablica kierunkowa w wydziałami i numerami pokoi jest, informacji głosowej udziela pracownik PCZK,** | **WIF/WZK** | **.**  |  |  |
| **Nawigacja wewnątrz budynku szczególnie ważna dla osób z wadami wzroku lub słuchu,** | **Oznakowanie dojścia do windy w bezpośrednim otoczeniu jak i w informacji o rozkładzie budynku** | **TAK** | **j.w.** | **WIF** | **Posiadamy oznakowanie w postaci piktogramów, brak w Braill’u****Realizacja 2022 r.**  |  |  |
|  | **Oznakowanie w Braill’u, KOD QR, (poręcze, tabliczki z wydziałem i numerem pokoju, toaleta, itp.)** | **NIE****W realizacji** |  | **WIF** | **Realizacja 2022/2023** |  |  |
| **Wejście do budynku z psem asystującym wraz z oznakowaniem** | **Oznakowanie piktogramami:****- pies asystujący,**  | **TAK** | **Informacja na drzwiach wejściowych (piktogram)****Piktogram do pętli indukcyjnej – przy zakupie pętli** | **WIF/WOK** | **Zrealizowane** |  |  |
| **Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji,** | **Plan ewakuacji indywidualnej (dla osób z zewnątrz oraz pracowników),** | **TAK** | **Czy jest określony plan ewakuacji pracowników niepełnosprawnych ?**  | **WIF/WOK/WZK** |  |  |
|  | **Urządzenia emitujące pulsujący sygnał dźwiękowy oraz świetlny, również w pomieszczeniach gdzie przebywają pracownicy, komunikat głosowy nakazujący opuścić budynek oraz tablice świetlne z tym komunikatem,** | **CZĘŚCIOWO** | **Do rozważenia w przyszłości**  | **WIF/WZK** |  |
|  | **Wózki ewakuacyjne przy schodach,**  | **CZĘŚCIOWO** | **Wózki, nosze, coś co ułatwiłoby ewakuację osób (klientów) niepełnosprawnych, starszych itp.**  | **WIF/WZK** | **Do realizacji w ramach projektu** **„Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”****II kw. 2022 r.**  |  |
| **Konsultacja****cyfrowa**  | **Standard WCAG 2.1** |  | **CZĘŚCIOWO** |  | **BRI-ICT** | **II kw. 2022 r.**  |  |  |
| **Obowiązek zapewnienia dostępności stron i aplikacji mobilnych w zakresie:** | **Strony podmiotowej BIP,****Narzędzi kontaktowych,(formularze, wideotłumacza języka migowego),****Nawigacja,****Deklaracja dostępności,****Multimedia,****Informacja dotycząca sytuacji kryzysowych,****Dokumentów urzędowych,** | **CZĘŚCIOWO** | **Wideotłumacz języka migowego oraz film na stronę www – zapewnione przez usługę wykupioną**  | **BRI-ICT/WOK** | **II kw. 2022 r.**  |  |  |
|  | **Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności, w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz w tekście łatwym do czytania ETR (easy to read)**  | **CZĘŚCIOWO** |  | **BRI-ICT** | **II kw. 2022 r.**  |  |  |
| **Konsultacja informacyjno-komunikacyjna**  | **Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się** | **Instalacja urządzeń do obsługi osób słabosłyszących (pętla indukcyjna),**  | **CZĘŚCIOWO****(montaż pętli indukcyjnej na gotowym stanowisku BOK I PCZK** | **Pętla w wersji stanowiskowej lub przenośnej**  | **WOK** | **Do realizacji w ramach projektu** **„Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”****II kw. 2022 r.**  |  |
|  | **Tłumacz PJM online**  | **TAK** | **Abonament miesięczny, usługa dostępna online przez www (np. na tablecie)** |  | **zrealizowane**  |  |
| **Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku,** |  | **TAK** | **Zapis w deklaracji dostępności**  | **WOK** | **zrealizowane** |  |
|  | **Tryb skargowy**  |  | **TAK** | **Zapis w deklaracji dostępności****PROCEDURA SKARGOWA** | **WOK** | **zrealizowane** |  |